Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-1/2009	 Inowrocław dnia: 2009-04-17

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-04-15 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły,

Treść zapytania jest następująca :

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 2558C Janikowo – Tupadły na odcinku od km 0+785,21 do km 11+385,00”

Pytanie nr 1

Pozycja 8 d.1.2 przedmiaru robót: Wywóz pni i korzeni jest 217 sztuk, a z ilości karczowanych pni wynika że powinno być 144 sztuki. Ile sztuk przyjąć do wyceny?

Pytanie nr 2

Pozycja 31 d.2.2 przedmiaru robót: Jednostką miary jest m2 a winno być m3.

Pytanie nr 3

Pozycja 41 d.3 przedmiaru robót: Jednostką miary jest m3 a winno być „sztuka”.

Pytanie 4

Pozycja 57 d.4 przedmiaru robót: Część opisowa jest następująca „Podbudowa z hudego betonu B-20 – grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm” a według przekroju konstrukcyjnego winna być „ Podbudowa z betonu B-20 – grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm”. Ilość jest 1522,03m2 a wg SIW dot. zatok autobusowych i wynosi 386,08 m2.

Pytanie nr 5

Pozycja 69 d.6 przedmiaru robót: Jednostką miary jest m3 a winno być „sztuka”.

Pytanie nr 6

Pozycja 98 d.8 przedmiaru robót: Obmiar wynosi 385, 68 a winno być 386,08 zgodnie z powierzchnią zatok autobusowych, która w SIW wynosi 96,52, a w opisie pozycji jest wartość 96,42.

W związku z powyższym prosimy o korektę przedmiaru robót.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego oraz stanem rzeczywistym miejsca realizacji inwestycji informujemy:

Ad 1 Wycinka drzew, o której mowa w dokumentacji projektowej nie jest objęta tym postępowaniem i leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający dokona usunięcia 255 drzew pozostawiając w gruncie pozostałości pni do usunięcia przez Wykonawcę w ilości ok.. 395 szt. uwzględniając poprzednie wycinki.

Ad. 2 Przyjęto do przedmiaru m2.

Ad. 3 Do skalkulowania pozycji przedmiaru proszę przyjąć m3.

Ad. 4 Powierzchnia 1522,03 m2 dotyczy scalenia innych robót. Powierzchnie zatok autobusowych zwiększono  do 456 m2

Ad. 5 Jednostka miary m3

Ad. 6 Pozycja zatok autobusowych powierzchnia kostki betonowej czerwonej i podbudowy 456m2 zgodnie z poz. Ad. 4.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.