UWAGA

Dokonano zmian w treści Projektu umowy na docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, przy ul. Wierzbińskiego 49 .

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami .

Poniżej projekt umowy po korekcie.

(Projekt)

UMOWA nr 1/09

Zawarta w dniu ……… 2008 r. w Inowrocławiu pomiędzy :

Powiatem Inowrocławskim – Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Wierzbińskiego 49 reprezentowanym przez dyrektora Marię Licznerską działającą na podstawie  ………………….:

przy kontrasygnacie głównego księgowego Elżbiety Basy …..

zwanym dalej „Zamawiającym ”

a:………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty będące przedmiotem zamówienia:

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem balkonów budynku Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Wierzbińskiego 49

2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji budynku,

- naprawa tynków zewnętrznych

- remont balkonów

- remont studni świetlikowych i wymiana opaski betonowej wokół budynku

- demontaż i montaż rur spustowych i wykonanie obróbek blacharskich

- Zakres rzeczowy robót określa dokumentacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z przedmiarem robót.

§2

- Ustala się następujące terminy realizacji robót:

termin rozpoczęcia robót  …………2009 r.

termin zakończenia  robót  do ………. 2009 r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji inwestycji w terminie do dnia ……………. 2009 r.

- Wykonawca pokaże zamawiającemu do dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót opracowany przez wykonawcę, uzgodnionego uprzednio z zamawiającym.

§3

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru prowadzącego w/w budowę w osobie:

………………………………………………………………………………………………

2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………….

3. Inspektor nadzoru i kierownik budowy działają zgodnie z przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w §1, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, normami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

2. Gotowość odbioru przedmiotu umowy wykonawca zgłosi na piśmie najpóźniej do dnia ……………2009r.

3.Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia o gotowości odbioru robót.

4.Czynności odbioru robót Zamawiający zakończy w ciągu 5 dni od ich rozpoczęcia.

5. Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia usterek i wad.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji części zamówienia.

§5

1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w kwocie

ryczałtu w wysokości  ……………. zł, zgodnie z ofertą wykonawcy.

(słownie:……………………………………………………………………….) brutto.

2.Wynagrodzenie  Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera podatek VAT w wysokości  ……% od całego zakresu robót, co stanowi kwotę ……………………… zł.

(słownie: ……………………………………………………………………….)

3.Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu realizacji inwestycji.

4. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w rozwiązaniach wynikających z potrzeb technicznych po akceptacji Zamawiającego.

§6

1. Zamawiający przewiduje rozliczenie końcowe po wykonaniu całości robót stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym dopuszcza się złożenie faktury za wykonanie części robót, na kwotę w wysokości nieprzekraczającej 40% wartości ofertowej.

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonanym przez Wykonawcę.

3. Całkowite rozliczenie za wykonane roboty objęte umową  nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego faktycznie wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem i spełniających warunki jego przeznaczenia. Protokół odbioru końcowego dotyczy całego zakresu zadania inwestycyjnego .

4. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od

dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, z konta Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5.Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, po

wykonaniu robót, po dokonaniu odbioru końcowego robót i sporządzeniu protokołu odbioru robót.

6.Faktury za wykonane prace należy wystawić na:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

ul. Roosevelta 36/38

88 – 100 Inowrocław

NIP 556-22-47-642

REGON 092365394

§7

1. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizację części zamówienia podwykonawcom wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu w dniu podpisywania końcowego, bądź częściowego protokołu odbioru robót, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową tej faktury, o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tego podwykonawcy, a w przypadku niedotrzymania terminu określonego w umowie lub przepisach prawa, o otrzymaniu należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

2. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia lub nie zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynacje robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

5. Zamawiający nie ponowi wobec podwykonawców odpowiedzialności z tytułu umów zawartych z nimi przez Wykonawcę.

§8

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …….

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego, tj………….. zł  (słownie: ……………………………………………………………………………)

- 70% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne.

- Zamawiający zwróci poszczególne części zabezpieczenia w formie przelewu na konto Wykonawcy.

- Kwota zabezpieczenia jest oprocentowana w wysokości równej oprocentowaniu wkładów oszczędnościowych  Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu.

§9

Wykonawca jest zobowiązany do pełnego zabezpieczenia budynku objętego przedmiotem zamówienia od daty przejęcia do czasu przekazania zrealizowanego zakresu robót Zamawiającemu. W związku z tym zobowiązany jest w szczególności do:

1) koordynowania robót,

2) ochrony mienia i zabezpieczenia terenu,

3) nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu oraz oznakowaniem robót i utrudnień ruchu związanych z wykonanymi robotami,

4) utrzymania porządku na terenie objętym remontem,

5) uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

6)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy bezpieczeństwa i ewentualne szkody wynikłe w trakcie realizacji robót z winy Wykonawcy.

§10

Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, która wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§11

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§12

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz możliwość zmiany rozmiarów rzeczowych w zależności od posiadanych środków finansowych.

§13

- W przypadku nieterminowego wykonania umowy strony ustalają karę umowną, którą Zamawiający będzie mógł potrącić Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli Wykonawca udowodni, że opóźnienie wynikło wskutek działania siły wyższej

lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, potrącenia o których mowa w ust. 1 stosownie do okoliczności, ulegają zmniejszeniu lub potrąceń nie dokonuje się

- Za odstąpienie od umowy jednej ze stron, strona przeciwna może naliczyć karę

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Naliczenie tej kary nie

przeszkadza dochodzeniu odszkodowania uzupełniającego za poniesione szkody na

zasadach ogólnych.

4. 	Za zwłokę w usunięciu usterek Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia usterek. Kary, o których mowa mogą być naliczane niezależnie od potrąceń z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

§14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy jest:

- oferta				zał. nr 1

- kosztorys ofertowy		zał. nr 2

Zamawiający							Wykonawca