Wzór umowy zał. nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr ................./2014

W dniu ..................................  2014 r. w Inowrocławiu

pomiędzy:

Powiatem Inowrocławskim ,

mającym siedzibę w Inowrocławiu, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36-38,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Tadeusz Majewski – Starosta Inowrocławski

Włodzimierz Figas – Wicestarosta Inowrocławski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Berendt

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”.

a

................................................................., zam. w ........................................................................,   prowadzącym  działalność pod nazwą: „......................................................”, z siedzibą     w .....................................,  wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej .............................. pod numerem ....................... (lub nr KRS – w zależności od rodzaju podmiotu),  mającym nadany nr NIP  .............................  oraz REGON ...................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm.) zawarta zostaje umowa o następującej treści.

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu, ul. Sienkiewicza 33.

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:

1) wymianę stolarki okiennej,

2) wymianę stolarki drzwiowej,

3) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia i w gruncie,

4) wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian w gruncie,

5) docieplenie stropodachów,

6) inne roboty towarzyszące.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, i przedmiarze robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na postawie oględzin obiektu w terenie.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót  stanowią załącznik do niniejszej umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że ma środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

6.Wykonawca oświadcza, ze przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów własnych, urządzeń i przy pomocy sprzętu, który dostarczy Wykonawca .

- Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

3.    Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu pozostają 	do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte i wywiezione staraniem i na 	koszt Wykonawcy na składowisko miejskie lub wykorzystane w sposób, który nie 	będzie zagrażać środowisku naturalnemu.

§ 3

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie tę część robót jako część zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1)	Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;  Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać  lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy;

- Wynagrodzenie dla podwykonawcy musi być wynagrodzeniem ryczałtowym;

- Wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy nie może być późniejszy

niż termin zakończenia przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy 	Zamawiającym a Wykonawcą;

- Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części wynagrodzenia) dla podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego;

- Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę;

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu  w terminie 7 dni od zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) oraz ich zmiany. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii.

§ 4

1. Strony ustalają termin rozpoczęcia robót w dniu .................................. 2014 r. , a termin zakończenia do dnia 30 września 2014 r.

2. Przekazanie terenu robót Wykonawcy nastąpi protokolarnie w dniu rozpoczęcia robót.

3. Zamawiający (w uzgodnieniu z Dyrektorem  szkoły) wskaże teren pod zaplecze budowy.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana/i................................................ Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm).

§ 6

1.Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie Pana/i.................................., który posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm).

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

- wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia;

- zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym przedmiotem zamówienia, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny;

- opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót budowlanych;

- wykonania własnym kosztem i staraniem zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego- inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnić termin ich wykonania;

- ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami na placu budowy;

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót;

- prowadzenia w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

- utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru prac.

§ 7

1.Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

wartość brutto:............................................. zł.

słownie: ................................................................................................................................................zł.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców, a także uwzględnia wszystkie prace towarzyszące, roboty tymczasowe oraz prace określone w decyzjach środowiskowych.

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej niezbędnych dla wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy(np. wody i energii elektrycznej łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji zamówienia, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia) konieczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych.

§ 8

1. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu robót, po dokonaniu odbioru końcowego robót i sporządzeniu protokołu odbioru robót.

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót bez zastrzeżeń, podpisany przez Inspektora Nadzoru.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego z konta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu, ul. Sienkiewicza 33, NIP 556-11-15-275, na który należy wystawić fakturę.

5. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizację części zamówienia podwykonawcom bądź innym podmiotom, o których mowa w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu w dniu podpisywania końcowego protokołu odbioru robót, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę bądź inny podmiot, którego wierzytelność jest częścią składową tej faktury, o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tego podwykonawcy bądź innego podmiotu, a w przypadku niedotrzymania terminu określonego w umowie lub przepisach prawa, o otrzymaniu należnych mu odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy bądź innego podmiotu, do czasu otrzymania tego potwierdzenia lub nie zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawcę.

6. W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czasu zapłaty przez niego wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie.

§ 9

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7  ust.1, co stanowi kwotę................................  zł (słownie: ...................................................................... zł)

w formie ..........................................

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w  wysokości  10 %  wynagrodzenia brutto określonego  w § 7 ust.1,  w  przypadku  gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2) w  wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7  ust.1 ,  za  każdy  dzień opóźnienia, licząc od  upływu terminu określonego w  § 3 ust.1,

3) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości   0,1 % ,  za każdy dzień opóźnienia,  licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1, po odliczeniu wartości wykonanych robót.

3.  Wykonawca nie będzie naliczał kar umownych ani odsetek w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności trwającej nie dłużej niż 30 dni. Zasada ta będzie obowiązywała wyłącznie w przypadku obiektywnych trudności finansowych Zamawiającego.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 4 lata i liczy się od dnia dokonania  bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez obie Strony umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonany przedmiot umowy . Termin rękojmi wynosi 4 lata i liczy się  od dnia dokonania  bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy a koszty ich usunięcia pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

5  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Przed upływem terminu gwarancji, Zamawiający zorganizuje przegląd przedmiotu umowy z udziałem Wykonawcy w celu dokonania ewentualnych napraw gwarancyjnych.

§ 12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą:

  - dotyczyć przedłużenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1  w przypadku:

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, w szczególności niskich temperatur poniżej 5°C lub intensywnych opadów deszczu,

  - wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,

  - przedłużenia terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

  - zmian w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku:

    - poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych,

    - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,

  - dotyczyć zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT,

- Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2, należy potwierdzić stosownymi wpisami do dziennika budowy, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

§ 13

1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

1. Strony ustalają zasadę kontaktowania się stron w trakcie trwania umowy.

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany w umowie adres uważana będzie za doręczoną.

§ 15

W sprawach nieuregulowane niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U  z 2013 r.,poz. 907 z późn. zm.) i ustawy Prawo budowlane.

§ 16

Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę spisano w czterech egzemplarzach, z  których  jeden  otrzymuje  Wykonawca,  a  trzy Zamawiający.

Zamawiający:                                                                                     Wykonawca