Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-19/2010	 Inowrocław dnia: 2010-09-24

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-09-22 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu obejmująca wykonanie boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia”

Treść zapytania jest następująca :

W nawiązaniu do ogłoszenia w sprawie postępowań przetargowych pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu obejmująca wykonanie boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia” wnosimy do zamawiającego następujące pytanie:

Technologia układania nawierzchni syntetycznych, wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych – są to brak opadów oraz temperatura powyżej 100 C. Jesień oraz zimę cechują intensywne opady śniegu, deszczu oraz niskie temperatury są to typowe warunki atmosferyczne dla klimatu umiarkowanego w którym znajduje się Polska.

Czy w związku z uwagami wymienionymi wyżej Inwestor przewiduje przesunięcie terminu realizacji inwestycji?

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający określił ostateczny termin wykonania zamówienia jednakże w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania faktycznych okoliczności wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi skutkujących brakiem możliwości prawidłowego zrealizowania zadania będą miały zastosowanie zapisy SIWZ pkt 18.2.

Zawarte w pkt 18.2. SIWZ postanowienia stanowią wykaz zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona występująca z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 
w pkt 18.2 SIWZ wykaz możliwych zmian umowy, zobowiązana jest do sporządzenia 
i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.