WZÓR UMOWY

UMOWA  NR ……………….

zawarta w dniu  …………………… r.  w  Inowrocławiu  pomiędzy:

Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław, reprezentowanym przez Zarząd  Powiatu w imieniu którego działają:

Tadeusz Majewski  - Starosta Inowrocławski,

Sławomir Szeliga – Wicestarosta Inowrocławski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Berendt,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej, mostowej i sanitarnej – wod. – kan. dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2558C Janikowo – Tupadły”

§ 2

Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ………… , natomiast ich zakończenia na dzień

30 listopada 2009 r.

Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego. W

okresie gwarancyjnym tj. 3 lata od daty podpisania protokółu końcowego odbioru robót.

Wykonawca będzie uczestniczył w miarę potrzeb w przeglądach gwarancyjnych oraz

nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie za

pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie/osobach:

- branża drogowa - ……………………………………. ,

- branża mostowa - ………………………………………,

- branża sanitarna (wod.-kan.) - …………………………………………

która posiada uprawnienia budowlane niezbędne do pełnienia nadzoru w zakresie

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

2. Strony postanawiają, że nadzór inwestorski będzie pełniony przez Wykonawcę do

dnia zakończenia i odbioru końcowego inwestycji.

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej

umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

§ 4

1. Strony postanawiają, że nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z przepisami ustawy

- Prawo Budowlane i stosownymi przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w SIWZ i niniejszej umowie.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

uczestniczenie w próbach i odbiorach oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru

gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

5) Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy Robót objętych nadzorem oraz udzielaniu Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót.

3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie

przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót, to Wykonawca powinien

niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich

zlecenia Wykonawcy Robót.

§ 5

1. Jeżeli w okresie realizacji zadania inwestycyjnego zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia Wykonawcy Robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, po czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

2. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach zwartej z Wykonawcą Robót umowy o wykonanie robót budowlanych, wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 6

Wykonawca ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem

do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie : ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………….), zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi fakturą VAT po zakończeniu i rozliczeniu

przedmiotu zamówienia.

3. Dopuszcza się możliwość wystawienia faktury przejściowej na kwotę nie większą niż 50% wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Faktura przejściowa może zostać wystawiona nie wcześniej niż po wykonaniu co najmniej 50% prac przez Wykonawcę Robót i udokumentowaniu ich stosownymi protokołami odbioru robót.

4. Termin zapłaty faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.

5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się

do zapłaty ustawowych odsetek za nieterminową płatność rachunku.

6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy pomocy Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawcy o terminowym uregulowaniu płatności za prace powierzone mu przez Wykonawcę.  W przypadku nie dostarczenia oświadczenia, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

§ 8

Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiadać będzie

wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego oraz w razie wystąpienia

istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może

odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia

pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej i mogą być dokonane w przypadkach określonych w SIWZ.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą

polubownie , a dopiero w przypadku braku porozumienia występować mogą na drogę

sądową.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, których trzy otrzymuje Zamawiający i jeden Inspektor Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                    INSPEKTOR NADZORU: