- załącznik nr……

- Projekt

- UMOWA NR ................/2018

zawarta .............................2018 r. w Inowrocławiu

pomiędzy:

Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

w imieniu którego działają:

Włodzimierz Figas – Wicestarosta Inowrocławski

Mirosława Kucol – Członek Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogumiły Giży

zwanym  dalej „Zamawiającym”,

a

..................... zam. ..........................................., prowadzącym działalność gospodarczą .......... wpisanym do .........................., NIP ............................., REGON ..............................

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia      2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do dostawy i wykonania montażu wykładziny homogenicznej PCV typu Tarkett na korytarzu II i III piętra w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. P.F. Roosevelta 36-38  w Inowrocławiu.

2.Zakres prac obejmuje w szczególności przygotowanie podłoża pod montaż wykładziny i montaż wykładziny na powierzchni ok. 160 m2.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z SIWZ, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, ofertą wykonawcy stanowiącymi załączniki do umowy oraz zdobytą wiedzą, doświadczeniem i obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca oświadcza, że ma potencjał finansowy, osobowy i techniczny oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy bezpośrednio wykonujący przedmiot umowy   będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, ze zm.).

6.Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i ustalenia z Zamawiającym i wykonawcą prac remontowych części I zamówienia (w przypadku innego Wykonawcy) harmonogramu przejmowania terenu prac objętych niniejszą umową. Wykonawca część robót nie powodujących uciążliwych hałasów i utrudnień dla interesantów i pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu będzie mógł wykonywać w trakcie godzin pracy Starostwa. Pozostałe prace Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać  w czasie kiedy Starostwo  jest nieczynne.

§ 2

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w zakresie rodzajów prac objętych przedmiarami robót tj. wszystkie osoby bezpośrednio wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia wynikające z przedmiaru robót.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  prace remontowe. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace w trakcie realizacji niniejszej umowy:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z zakresem obowiązków ( jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §10 ust. 3 lit. e)  niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 20 dni od daty przekazania terenu prac (poszczególne piętra) objętego niniejszą umową.

- Daty przekazania poszczególnych pięter będą uzależnione od możliwości technicznych wykonywania prac w związku z prowadzonymi w tym samym czasie robotami remontowymi w pomieszczeniach biurowych i korytarzach.

§4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  przekazywanie Wykonawcy korytarzy na poszczególnych piętrach w sposób sukcesywny;

2) zapewnienie od dnia rozpoczęcia realizacji robót nadzoru nad robotami. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego będzie pełnił Pan Sławomir Górski - inspektor w Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy  będzie pełnił ………………………………………………………………

Zmiana osoby pełniącej nadzór nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony;

3) wskazanie Wykonawcy miejsca nieodpłatnego poboru wody i energii elektrycznej oraz sposobu korzystania z nich na terenie czynnego obiektu;

4) przystąpienie w terminie wskazanym umową do odbioru końcowego, po powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

§5

Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy należy w szczególności:

1)  terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z:

a) postanowieniami umowy,

b) zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robót budowlanych,

c) obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy.

2) prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i wymogami instrukcji p. poż. dla budynku, w którym będą prowadzone roboty oraz pozostałymi obowiązującymi w tym względzie przepisami.

3) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2017, poz. 1332 ze zm.) i ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn.zm), a także przy użyciu sprzętu zapewniającego należyte wykonanie zamówienia,

4) zabezpieczenie terenu robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna powinna uwzględniać szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe w czasie wykonywania  oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji,

5) ustalanie z Zamawiającym i wykonawcą prac remontowych harmonogramu realizacji prac

na bieżąco,

6) utrzymanie pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w rejonie robót w stanie czystym i bezpiecznym. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, śmieci oraz urządzenia pomocnicze  i prowizoryczne. Każdorazowo po zakończeniu prac Wykonawca we własnym zakresie będzie sprzątał miejsca ogólnodostępne znajdujące się w rejonie robót z wszelkiego rodzaju pozostałości po wykonanych pracach (kurz, resztki materiałów itp.),

7) Zamawiający i powołana przez niego osoba pełniąca nadzór nad robotami mają prawo w każdym momencie realizacji umowy zażądać użycia materiałów zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa – ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych materiałów,

8) stosowanie wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót,

9) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy oraz wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru końcowego,

10) uporządkowanie przed przystąpieniem do odbioru końcowego terenu robót i przekazanie Zamawiającemu,

11) sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami wykonującymi przedmiot niniejszej umowy,

12)  zgłoszenie w sposób zgodny z umową robót do odbioru i uczestniczenie w dokonywaniu odbioru,

13) usuwanie w uzgodnionym z Zamawiającym terminie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przez osobę pełniącą nadzór nad robotami w trakcie trwania robót, przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości,

14) zabezpieczenie każdorazowo przed przystąpieniem do prac remontowych mienia Zamawiającego, które mogłoby ulec zniszczeniu podczas wykonywania robót,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów lub wyposażenia budynku Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że powierza niżej wymieniony zakres przedmiotu umowy Podwykonawcy/om: ..............................................................................................................................................

2. Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu umowy wyłącznie Podwykonawcom mającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji nie mogą przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za prace wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; projekty umów oraz umowy zawierające takie postanowienia nie będą akceptowane przez Zamawiającego.

5. W terminie 2 dni od dnia złożenia projektu umowy z Podwykonawcą Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy, co jest równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

6. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy  o podwykonawstwo:

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 3) – Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

7. Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający  w terminie 2 dni od dnia przedstawienia projektu umowy nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy.

8. Każdy projekt umowy z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót przewidzianych do wykonania;

2) termin realizacji;

3) wynagrodzenie i terminy płatności, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej;

4) tryb rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy.

9. Wykonawca w umowach z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą jest zobowiązany do zawarcia odpowiednich postanowień o obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

11. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy, a także zmiany Podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo, w szczególności w przypadku:

1) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2) nieterminowej realizacji robót;

3) nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż.

12. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu robót każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, których zachowanie narusza prawo i zasady współżycia społecznego.

13. Zlecenie przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców  w takim samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania jego własnych pracowników.

15. Wszelkie postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

§ 7

1. Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac jest  protokół końcowy odbioru robót stanowiących przedmiot umowy podpisany przez obie strony umowy.

3. Podstawą zgłoszenia do odbioru końcowego jest dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, określonych w specyfikacji technicznej odbioru robót.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być przekazane Zamawiającemu w formie pisemnej najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

5. Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy, Podwykonawcy/ów, a także w miarę potrzeby inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy najpóźniej w ostatnim dniu umownego terminu realizacji robót.

7. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru przedmiotu umowy i rozpocząć czynności odbioru końcowego.

8. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nadające się do usunięcia, limitujące dalsze prowadzenie czynności odbioru, Zamawiający przerwie odbiór końcowy do czasu usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad zostanie określony przez komisję w protokole przerwania odbioru końcowego.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia dowód opłacenia składek na ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1. Ubezpieczenie musi pozostać w mocy przez cały czas trwania umowy.

§ 9

1.Za wykonane prace Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

............ .................zł.  + ................zł. pod. VAT  =  ................... zł. brutto

( słownie:.......................zł brutto)

2. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu robót, po dokonaniu odbioru końcowego robót i sporządzeniu protokółu odbioru robót.

3. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru robót bez zastrzeżeń, podpisany przez osoby wyznaczone przez obie strony umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

5.Fakturę VAT należy wystawić na: Powiat Inowrocławski-Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław, NIP 556-26-87-660.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w  wysokości  10 %  wynagrodzenia brutto określonego  w § 9 ust.1,  w  przypadku  gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2) w  wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9  ust.1 ,  za  każdy  dzień   opóźnienia, licząc od  upływu terminu określonego w  § 3 ust.1,

3) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości

0,1 % ,  za każdy dzień opóźnienia,  licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

i  usterek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia

określonego w § 9 ust.1, po odliczeniu wartości wykonanych robót.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 30 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 30 zł za każdy taki przypadek.

c) niewprowadzenia zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 6 ust. 8 pkt.3)  w wysokości 30 zł za każdy taki stwierdzony przypadek,

d) gdy Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego – w wysokości 50 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.

e)   za niespełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości  100 zł za każdy miesiąc za osobę, w którym  powinna być a nie była zatrudniona w ramach umowy o pracę.

4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego.

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 11

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi na całość przedmiotu umowy, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca udziela minimum ……… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem umowy.

4. Bieg okresu gwarancji jakości, o której mowa w ust. 3  rozpoczyna się w dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

5. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty  pisemnego zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 13

Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę spisano w czterech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

Zamawiający:                                                                               Wykonawca: